УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ  СОШ п. Надвоицы

Пинаева Е.В.

____________________

(подпись)

Приказ № 175 – ОД от 24.12.2025

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

Средняя общеобразовательная школа п. Надвоицы

на 2026 -2028 годы

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятияпо устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятий | Ответственный исполнитель (с указанием Ф.И.О., должности) | Сведения о ходе реализации мероприятий (заполняется при предоставлении отчета) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| 1.Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Отсутствует электронный документ о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Разместить электронный документ о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам | Январь 2026 г. | Каликина Т.В., заместитель директора по УВР, Хвойновская В.В., администратор школьного сайта |  |  |
| 3.Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте учреждения отсутствует информация о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование (оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами), наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов, наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных для инвалидов санитарно-гигиенических помещений) | Разработка проектной документации «Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ п. Надвоицы», предусматривающей установку пандусов, ремонта крылец для условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги. Разместить данную информацию на официальном сайте школы | По мере поступления средств Январь 2026 год | Пинаева Е.В., директор школы Парикваш Л.А., заместитель директора по АХР Пинаева Е.В., директор школы Хвойновская В.В., администратор школьного сайта |  |  |
| В образовательном учреждении в полной мере не обеспечены условия доступности, позволяющие инвалидам получать образовательные услуги, наравне с другими (дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). наличие возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому) | Активизировать деятельность по созданию условий для организации обучения и воспитания детей - инвалидов | По мере поступления средств | Пинаева Е.В., директор школы Парикваш Л.А., заместитель директора по АХР |  |  |